- Estrutura Analítica do Projeto (EAP/WBS)

4.1. NÍVEL 0 — RAIZ

| ID | Nó | Descrição | Macro-Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| N0 | — | COGME — Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira | — |

4.2. NÍVEIS 1 E 2 — FASES OBRIGATÓRIAS (MVP Acadêmico)

| ID Nível 1 | Fase (Nível 1) | ID Nível 2 | Pacote de Trabalho (Nível 2) | Macro-Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 1. Iniciação e Planejamento | N1.1 | 1.1. Identificação de Stakeholders | MF1 |
|  |  | N1.2 | 1.2. Planos de Gerenciamento | MF1 |
|  |  | N1.3 | 1.3. Plano da Qualidade | MF1 |
|  |  | N1.4 | 1.4. Política de Licenciamento FOSS | MF1 |
|  |  | N1.5 | 1.5. Definição do Backlog e Kanban | MF1 |
| N2 | 2. Levantamento de Requisitos | N2.1 | 2.1. Requisitos Funcionais | MF1 |
|  |  | N2.2 | 2.2. Requisitos Não Funcionais | MF1 |
|  |  | N2.3 | 2.3. Casos de Uso e Histórias de Usuário | MF1 |
| N3 | 3. Modelagem e Prototipação | N3.1 | 3.1. Arquitetura da Solução | MF1 |
|  |  | N3.2 | 3.2. Protótipo UX/UI | MF1 |
|  |  | N3.3 | 3.3. Modelagem de Dados (DER) | MF1 |
| N4 | 4. Configuração de Ambiente | N4.1 | 4.1. Seleção e Validação da Stack FOSS | MF1 |
|  |  | N4.2 | 4.2. Repositório Git + CI/CD | MF1 |
|  |  | N4.3 | 4.3. Setup Local e Homologação | MF1 |
|  |  | N4.4 | 4.4. Auditoria de Licenças | MF1 |
| N5 | 5. Desenvolvimento do Sistema | N5.1 | 5.1. Backend — Lógica de Negócio | MF2 |
|  |  | N5.2 | 5.2. Backend — API de Câmbio + Cache | MF2 |
|  |  | N5.3 | 5.3. Frontend — Interface e Simulações | MF2 |
|  |  | N5.4 | 5.4. Módulo PDF (WeasyPrint) | MF2 |
|  |  | N5.5 | 5.5. SDD com IA (Prompts + Revisão) | MF2 |
| N6 | 6. Garantia da Qualidade | N6.1 | 6.1. Testes Unitários/Integração (≥ 80%) | MF2 |
|  |  | N6.2 | 6.2. Testes de Aceitação (UAT) | MF2 |
|  |  | N6.3 | 6.3. Aplicação de Ferramentas da Qualidade (12 PDCAs + Ishikawa 6M) | MF2 |
| N7 | 7. DevOps e CI/CD | N7.1 | 7.1. Pipeline CI (lint + testes) | MF2 |
| N8 | 8. Comunicação | N8.1 | 8.1. Matriz de Comunicação (RACI) | MF1 |
|  |  | N8.2 | 8.2. Canais Oficiais (GitHub, e-mail) | MF1 |
| N9 | 9. Base de Conhecimento | N9.1 | 9.1. ADRs (decisões arquiteturais) | MF1 |
|  |  | N9.2 | 9.2. Lições Aprendidas Contínuas | MF1 |
|  |  | N9.3 | 9.3. Catálogo de Prompts SDD | MF1 |
| N10 | 10. Gestão de Mudanças | N10.2 | 10.2. Registro de Solicitações de Mudança | MF2 |
|  |  | N10.3 | 10.3. Label change-request no GitHub | MF2 |
|  |  | N10.4 | 10.4. Aprovação e Versionamento | MF2 |
| N11 | 11. Documentação do Projeto | N11.1 | 11.1. Documentação Técnica (Arquitetura, APIs) | MF3 |
|  |  | N11.4 | 11.4. Consolidação da Documentação Parcial | MF3 |
| N12 | 12. Encerramento | N12.1 | 12.1. Lições Aprendidas Finais | MF3 |
|  |  | N12.2 | 12.2. Verificação SMART | MF3 |
|  |  | N12.3 | 12.3. Apresentação Final + Aceite | MF3 |

TOTAL: 12 fases Nível 1 + 37 pacotes Nível 2

4.3. Lista Hierárquica Aninhada

N0: COGME — Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira

│

├── N1: 1. Iniciação e Planejamento [MF1]

│   ├── N1.2: 1.2. Identificação de Stakeholders

│   ├── N1.3: 1.3. Planos de Gerenciamento

│   ├── N1.4: 1.4. Plano da Qualidade

│   ├── N1.5: 1.5. Política de Licenciamento FOSS

│   └── N1.6: 1.6. Definição do Backlog e Kanban

│

├── N2: 2. Levantamento de Requisitos [MF1]

│   ├── N2.1: 2.1. Requisitos Funcionais

│   ├── N2.2: 2.2. Requisitos Não Funcionais

│   └── N2.3: 2.3. Casos de Uso e Histórias de Usuário

│

├── N3: 3. Modelagem e Prototipação [MF1]

│   ├── N3.1: 3.1. Arquitetura da Solução

│   ├── N3.2: 3.2. Protótipo UX/UI

│   └── N3.3: 3.3. Modelagem de Dados (DER)

│

├── N4: 4. Configuração de Ambiente [MF1]

│   ├── N4.1: 4.1. Seleção e Validação da Stack FOSS

│   ├── N4.2: 4.2. Repositório Git + CI/CD

│   ├── N4.3: 4.3. Setup Local e Homologação

│   └── N4.4: 4.4. Auditoria de Licenças

│

├── N5: 5. Desenvolvimento do Sistema [MF2]

│   ├── N5.1: 5.1. Backend — Lógica de Negócio

│   ├── N5.2: 5.2. Backend — API de Câmbio + Cache

│   ├── N5.3: 5.3. Frontend — Interface e Simulações

│   ├── N5.4: 5.4. Módulo PDF (WeasyPrint)

│   └── N5.5: 5.5. SDD com IA (Prompts + Revisão)

│

├── N6: 6. Garantia da Qualidade [MF2]

│   ├── N6.1: 6.1. Testes Unitários/Integração (≥ 80%)

│   ├── N6.2: 6.2. Testes de Aceitação (UAT)

│   └── N6.3: 6.3. Aplicação de Ferramentas da Qualidade (12 PDCAs + Ishikawa 6M)

│

├── N7: 7. DevOps e CI/CD [MF2]

│   └── N7.1: 7.1. Pipeline CI (lint + testes)

│

├── N9: 8. Comunicação [MF1]

│   ├── N8.1: 8.1. Matriz de Comunicação (RACI)

│   └── N8.2: 8.2. Canais Oficiais (GitHub, e-mail)

│

├── N9: 9. Base de Conhecimento [MF1]

│   ├── N9.1: 9.1. ADRs (decisões arquiteturais)

│   ├── N9.2: 9.2. Lições Aprendidas Contínuas

│   └── N9.3: 9.3. Catálogo de Prompts SDD

│

├── N10: 10. Gestão de Mudanças [MF2]

│   ├── N10.2: 10.2. Registro de Solicitações de Mudança

│   ├── N10.3: 10.3. Label `change-request` no GitHub

│   └── N10.4: 10.4. Aprovação e Versionamento

│

├── N11: 11. Documentação do Projeto [MF3]

│   ├── N11.1: 11.1. Documentação Técnica (Arquitetura, APIs)

│   └── N11.4: 11.4. Consolidação da Documentação Parcial

│

└── N12: 12. Encerramento [MF3]

├── N12.1: 12.1. Lições Aprendidas Finais

├── N12.2: 12.2. Verificação SMART

└── N12.3: 12.3. Apresentação Final + Aceite

4.5. Declaração de Rastreabilidade (TAP → EAP)

| Origem (TAP) | Destino (EAP) | Domínio PMBOK 7ª |
| --- | --- | --- |
| §3 Objetivos SMART (Produto) | Fases 5, 6, 7 (MVP funcional + qualidade + CI) | Entrega |
| §3 Objetivos SMART (Qualidade) | Fases 6 (testes + ferramentas qualidade), 11, 12 | Medição |
| §3 Objetivos SMART (Cronograma) | Macro-fases MF1/MF2/MF3 | Abordagem de Desenvolvimento |
| §3 Objetivos SMART (Inovação) | Fases 5.5, 9.3 (SDD com IA) | Trabalho do Projeto |
| §4 Escopo (implícito) | Todas as 12 fases obrigatórias | Planejamento |
| §8 Restrições (FOSS) | Fases 1.4, 4.1, 4.4 | Abordagem de Desenvolvimento |
| §9 Premissas (LLM/SDD) | Fases 5.5, 9.3 | Trabalho do Projeto |
| §10 Riscos | Fase 10 (Gestão de Mudanças) | Incerteza |

Verificação de completude: 100% dos objetivos SMART do TAP §3 possuem ao menos uma fase da EAP associada.

4.5. Diagramas - EAP (Macro-Fases e Pacotes de Trabalho)

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4