Esta seção documenta os requisitos fundamentais dos produtos e entregas identificados na Estrutura Analítica do Projeto (EAP), conforme o Processo 5.2 (Coletar Requisitos) do PMBOK® 6ª edição e o Domínio de Entrega do PMBOK® 7ª edição. Cada requisito é mensurável, rastreável aos Objetivos SMART (§3) e vinculado a um pacote de trabalho específico da EAP.

Regra de consistência: Todo requisito deve possuir:

- critério de aceite quantificável,

- rastreabilidade ao Objetivo SMART do TAP §3,

- mapeamento ao pacote da EAP v2.0, e

- domínio PMBOK 7ª associado.

5.1. Entrega Principal 1 — MVP Web Funcional (Fase N5)

| ID | Requisito | Critério de Aceite | Rastreabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Simulação de conversão cambial em tempo real (USD/EUR → BRL) | Cotação obtida via API externa com latência ≤ 2s | TAP §3 (Produto) + N5.2 |
| REQ-02 | Suporte a 5 regimes de contratação (hora, dia, semana, mês, valor fixo) | 100% dos regimes operacionais em UAT | TAP §3 (Produto) + N5.1 |
| REQ-03 | Aplicação de encargos financeiros simulados (spread + IOF) | Cálculo auditável com precisão de 2 casas decimais | TAP §3 (Produto) + N5.1 |
| REQ-04 | Emissão de invoice em formato PDF | Geração via WeasyPrint em ≤ 3s por documento | TAP §3 (Produto) + N5.4 |
| REQ-05 | Tempo de resposta da aplicação | ≤ 3s em 95% das requisições (ambiente homologação) | TAP §3 (Produto — M) + N5.1 |
| REQ-06 | Interface web responsiva (FOSS) | Compatível com Chrome/Firefox/Edge (últimas 2 versões) | TAP §3 (Inovação) + N5.3 |
| REQ-07 | Cache de cotações (SQLite) | Redução de ≥ 50% das chamadas à API externa | OKB v3.1 §4.2 + N5.2 |

5.2. Entrega Principal 2 — Garantia da Qualidade (Fase N6)

| ID | Requisito | Critério de Aceite | Rastreabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-08 | Cobertura de testes automatizados | ≥ 80% do código (unitários + integração via pytest + coverage.py) | TAP §3 (Qualidade) + N6.1 |
| REQ-09 | Testes de aceitação (UAT) | 100% dos fluxos críticos passing, zero defeitos críticos/bloqueantes | TAP §3 (Qualidade) + N6.2 |
| REQ-10 | Aplicação de ferramentas da qualidade (PDCA + Ishikawa 6M) | 12 PDCAs consolidados + diagrama de causa e efeito documentado no Plano de Qualidade | TAP §3 (Qualidade) + N6.3 |

5.3. Entrega Principal 3 — DevOps e CI/CD (Fase N7)

| ID | Requisito | Critério de Aceite | Rastreabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-11 | Pipeline CI funcional | Lint + testes rodando em ≤ 5 min por push | OKB v3.1 §4.1 + N7.1 |

5.4. Entrega Principal 4 — Base de Conhecimento (Fase N9)

| ID | Requisito | Critério de Aceite | Rastreabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-12 | ADRs para decisões arquiteturais críticas | Mínimo 3 ADRs registrados (stack, Kanban, métricas) | OKB v3.1 §4.5 + N9.1 |
| REQ-13 | Rastreabilidade de prompts SDD | 100% dos prompts catalogados em .ai/handoffs/ | OKB v3.1 §4.4 + N9.3 |

5.5. Entrega Principal 5 — Documentação Técnica (Fase N11)

| ID | Requisito | Critério de Aceite | Rastreabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-14 | Documentação técnica consolidada | Arquitetura + APIs (OpenAPI) revisadas e aprovadas | TAP §3 (Produto) + N11.1 |

5.6. Entrega Principal 6 — Conformidade FOSS (Fases N1, N4)

| ID | Requisito | Critério de Aceite | Rastreabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-15 | Licenciamento 100% FOSS | Todas dependências com licenças OSI-approved (MIT, Apache 2.0, BSD, GPL) | TAP §3 (Inovação) + N1.5 + N4.4 |

5.7 MATRIZ DE RASTREABILIDADE CONSOLIDADA (TAP §3 → EAP → REQUISITOS)

| Objetivo SMART (TAP §3) | Fases EAP v2.0 Associadas | Requisitos Cobertos | Domínio PMBOK 7ª |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto (Escopo) — MVP funcional com simulação cambial, 5 regimes, invoice PDF, ≤ 3s | N5 (Desenvolvimento) | REQ-01, REQ-02, REQ-03, REQ-04, REQ-05, REQ-06, REQ-07 | Entrega |
| Qualidade e Testes — ≥ 80% coverage, UAT 100% fluxos críticos, zero defeitos críticos | N6 (Garantia da Qualidade) | REQ-08, REQ-09, REQ-10 | Medição |
| Cronograma (Marcos) — 22/09 (parcial) + Nov/2026 (final) | Macro-fases MF1/MF2/MF3 | Todos (indiretamente) | Abordagem de Desenvolvimento |
| Métricas e Indicadores — Cycle Time + Throughput via GitHub Insights | N7 (DevOps) + N9 (Base de Conhecimento) | REQ-11 | Medição |
| Inovação e Ferramentas — FOSS + SDD com IA auditável | N1.5, N4.4, N5.5, N9.1, N9.3 | REQ-12, REQ-13, REQ-15 | Trabalho do Projeto |

Verificação de completude: 100% dos Objetivos SMART do TAP §3 possuem ao menos um requisito associado na seção §5.